承德市关于省第一轮环境保护督察

（省环境保护督察“回头看”）

反馈意见（序号36）问题整改

验

收

销

号

档

案

承德市农业农村局（公章）

2019年10月

承德市关于省第一轮环境保护督察

（省环境保护督察“回头看”）反馈意见（36）问题整改验收销号情况的报告

承德市环境保护督察整改工作领导小组办公室：

按照市环境保护督察整改工作领导小组办公室《关于开展省级第一轮环境保护督察和“回头看”及水污染防治专项督察反馈意见整改验收销号工作的通知》（承环督改办〔2019〕51号）要求，现将省第一轮环境保护督察（省环境保护督察“回头看”/省水污染防治专项督察）反馈意见（序号36）问题整改验收销号情况报告如下：

一、基本情况

养殖污染治理任务推进缓慢。省政府发布的《河北省水污染防治工作方案》要求到2016年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。市农牧局提供的清单显示，全市禁养区内需取缔的规模化养殖场、养殖小区、养殖专业户共93户。但实际检查发现，清单内的养殖场（小区）仅10家完成了取缔搬迁，完成率不足11%；禁养区内未取缔的养殖户数远远大于市农牧部门提供的数据，仅滦平县、承德县禁养区内就有95户未关闭或搬迁。

二、整改措施落实情况

全市印发《承德市畜禽养殖污染专项整治行动实施方案》，开展为期2个月的畜禽养殖污染专项整治行动，加快推进全市禁养区养殖场关停和搬迁，严厉查处各类污染环境行为。加快畜禽规模养殖场粪污处理设施建设进度，制定禁养区内养殖场（区）、专业户搬迁或关闭工作方案和损失补偿标准，确保2017年年底前畜禽养殖场配套建设粪污处理设施比例达到80%，粪污实现资源化利用。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（区）和养殖户。推进散养密集区域粪污集中处置设施建设，11月30日前确定散养密集区域整治名单，制定治理措施，明确整治实现。对不听劝阻，恶意排污，造成周边环境污染的，依法依规进行处罚。

三、整改工作成效

截止到2017年12月15日，我市800个规模养殖场中，累计完成配建691个，配建率达86.3，超额完成了省里下达的任务。截止到2019年9月底，全市累计配建782个，配建率已达到97.7%。禁养区内22个规模养殖场已经完成关闭20家、搬迁1家，另外1家经省环保厅、省农业厅专家现场认定在二级水源地以外，并建有完善的粪污处理设施，符合水领办[2017]50号文件规定的不关闭搬迁条件。截止目前，通过中央、省环保督察“回头看”实地督导检查，没有发现反弹现象。全市30个散养密集区整治工作目前已完成16个，剩下的14个预计2019年底完成。

承德市农业农村局（公章）

2019年10月

承德市关于省第一轮环境保护督察

（省环境保护督察“回头看”）反馈意见（序号36）问题销号确认表

填报单位（公章）：                        时间：2019年10 月10日

| 整改问题 | 规模养殖场配建、禁养区整治、散养密集区摸底 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 禁养区内规模养殖场关闭或搬迁 |
| 整改措施 | 制定禁养区内养殖场（区）、专业户搬迁或关闭工作方案和损失补偿标准，确保2017年年底前畜禽养殖场配套建设粪污处理设施比例达到80%，粪污实现资源化利用。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（区）和养殖户。推进散养密集区域粪污集中处置设施建设，11月30日前确定散养密集区域整治名单，制定治理措施，明确整治实现。 |
| 整改完成情况 | 截止止到2017年12月15日，我市800个规模养殖场中，累计完成配建691个，配建率达86.3，超额完成了省里下达的任务。截止到2019年9月底，全市累计配建782个，配建率已达到97.7%。禁养区内22个规模养殖场已经完成关闭20家、搬迁1家，另外1家经省环保厅、省农业厅专家现场认定在二级水源地以外，并建有完善的粪污处理设施，符合水领办[2017]50号文件规定的不关闭搬迁条件。截止目前，通过中央、省环保督察“回头看”实地督导检查，没有发现反弹现象。全市30个散养密集区整治工作目前已完成16个，剩下的14个预计2019年底完成。 |
| 整改结论 |  |
| 责任单位负责人 （签字） |  |
| 县市区政府、管委会主要负责人（签字） |  |
| 验收组长 （签字） |  |
| 牵头市直单位 主要负责人（签字） |  |
| 市政府主管领导 （签字） |  |