承德市关于省第二轮生态环境保护督察

反馈意见（21号问题）整改销号台账

验

收

销

号

档

案

承德市农业农村局（公章）

2021年11月

承德市关于省第二轮环境保护督察

反馈意见（序号21）问题整改销号情况的报告

承德市环境保护督察整改工作领导小组办公室：

我局承担的省第二轮生态环境保护督察反馈意见(21问题)整改工作,目前已整改完成,并按要求进行验收、公示和销号。现将整改资料上报备案。详细情况报告如下：

一、基本情况

规模以下养殖户环境污染监管乏力。承德市现有规模以下养殖场及散户16971个。《承德市规模以下畜禽养殖场及散户粪污资源化利用工作方案》要求，2020年完成50%的规模以下畜禽养殖场及散户粪污治理设施建设。督察抽查的规模以下畜禽养殖场及散户均未配建粪污处理设施。特别是滦平县张百湾镇周营子村天源养殖专业合作社，选址位于滦河引灌渠北侧，肉牛养殖场地紧邻滦河引灌渠，粪便无清理措施，污染滦河水质隐患大；平泉市七沟镇上平房村10组小平台养殖户朴雨昌在河套边养牛，牛粪堆积在牛舍外的围栏旁边，存在污染东山咀河的隐患。

二、整改措施落实情况

1、由于中央和省对粪污资源化利用工作的安排只针对规模以上养殖场，并没涉规模以下养殖场及散户方面，也没出台过相应的政策，另外对于散养户治理也没有相应的法律依据支持，导致散养户的整治工作很难进行。由于散养户分布广泛，粪污很难做到集中处理，并没有相应的法律依据支持，导致散养户的整治工作很难进行。虽然中央和省对规模以下养殖场和散户没有出台过相应的工作方案及扶持政策，但是考虑到我市散户多，分布广，治理难度大等因素，于是我市畜禽粪污资源化利用领导小组办公室于2019年出台了一个指导性建议方案，该方案也体现了我市对粪污资源化利用工作的重视程度，也希望散户治理问题可以早日得到有效的解决。我局会定期对各县区进行督导检查，对养殖户做好相应的技术指导工作，认真履职尽责，增强养殖户的环保意识，减少畜禽粪污乱排乱放现象的发生。

2、以散养密集区为重点，按照舍饲禁牧、集中养殖、集中处置原则，规划集中养殖区，配套集中粪污综合利用设施，提高污染防治水平。对密集区以外的散养户，纳入日常监督管理，规范其清洁养殖行为，粪便及时清理，污水集中收集；通过堆沤发酵还田利用，杜绝粪便随意堆放，污水外流，臭味扰民事件的发生。大力发展种养循环农业，推广灵活多样的种养结合及粪污利用模式，努力推进规模下养殖场户粪污资源化利用工作。

3、滦平县：①按照环评要求在猪场内建设雨污分流设施。②在牛场内建设储粪池，硬化地面；引灌渠方向建设围墙，并进行水泥硬化，防止污水进行引灌渠。③加强日常业务指导，保持日常环境卫生；加强生态环保宣传工作，督促养殖户增强环保意识。

4、加大对平泉市七沟镇上平房村10组小平台养殖户的技术指导力度，提高养殖户对环境保护的意识，保证养殖粪便日产日清。

三、整改工作成效

散养密集区全部完成有效治理。对密集区以外的散养户，也纳入日常监督管理，规范其清洁养殖行为，粪便及时清理，污水集中收集；通过堆沤发酵还田利用，杜绝粪便随意堆放，污水外流，臭味扰民事件的发生，周边环境得到有效改善。

承德市农业农村局（公章）

2021年11月

承德市关于省第二轮生态环境保护督察

反馈意见（21号问题）验收登记表

填报单位（盖章）：                        时间：2021年11月24日

| 整改问题 | 规模以下养殖户环境污染监管乏力。承德市现有规模以下养殖场及散户16971个。《承德市规模以下畜禽养殖场及散户粪污资源化利用工作方案》要求，2020年完成50%的规模以下畜禽养殖场及散户粪污治理设施建设。督察抽查的规模以下畜禽养殖场及散户均未配建粪污处理设施。特别是滦平县张百湾镇周营子村天源养殖专业合作社，选址位于滦河引灌渠北侧，肉牛养殖场地紧邻滦河引灌渠，粪便无清理措施，污染滦河水质隐患大；平泉市七沟镇上平房村10组小平台养殖户朴雨昌在河套边养牛，牛粪堆积在牛舍外的围栏旁边，存在污染东山咀河的隐患。 |
| --- | --- |
| 验收时间 | 2020年12月31日 |
| 验收情况 | 散养密集区全部完成有效治理。对密集区以外的散养户，也纳入日常监督管理，规范其清洁养殖行为，粪便及时清理，污水集中收集；通过堆沤发酵还田利用，杜绝粪便随意堆放，污水外流，臭味扰民事件的发生，周边环境得到有效改善。 滦平县：①按照环评要求在猪场内建设雨污分流设施。②在牛场内建设储粪池，硬化地面；引灌渠方向建设围墙，并进行水泥硬化，防止污水进行引灌渠。③加强日常业务指导，保持日常环境卫生；加强生态环保宣传工作，督促养殖户增强环保意识。 加大对平泉市七沟镇上平房村10组小平台养殖户的技术指导力度，提高养殖户对环境保护的意识，保证养殖粪便日产日清。 |
| 结 论 | 已完成验收 |
| 项目责任人签字 |  |
| 验收组负责人签字 |  |

（牵头单位为县市区政府、管委会填写）

**县（市、区）关于省第二轮生态环境保护督察反馈意见（21问题）销号确认表

填报单位（盖章）：                         时间： 2021年11月24日

| 整改问题 | 规模以下养殖户环境污染监管乏力。承德市现有规模以下养殖场及散户16971个。《承德市规模以下畜禽养殖场及散户粪污资源化利用工作方案》要求，2020年完成50%的规模以下畜禽养殖场及散户粪污治理设施建设。督察抽查的规模以下畜禽养殖场及散户均未配建粪污处理设施。特别是滦平县张百湾镇周营子村天源养殖专业合作社，选址位于滦河引灌渠北侧，肉牛养殖场地紧邻滦河引灌渠，粪便无清理措施，污染滦河水质隐患大；平泉市七沟镇上平房村10组小平台养殖户朴雨昌在河套边养牛，牛粪堆积在牛舍外的围栏旁边，存在污染东山咀河的隐患。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 1、畜禽粪便全部得到有效处置，并长期坚持。2、滦平县张百湾镇周营子村天源养殖专业合作社严格落实各项污染防治措施，严防污染滦河水质。 |
| 整改措施 | 1、由于中央和省对粪污资源化利用工作的安排只针对规模以上养殖场，并没涉规模以下养殖场及散户方面，也没出台过相应的政策，另外对于散养户治理也没有相应的法律依据支持，导致散养户的整治工作很难进行。由于散养户分布广泛，粪污很难做到集中处理，并没有相应的法律依据支持，导致散养户的整治工作很难进行。虽然中央和省对规模以下养殖场和散户没有出台过相应的工作方案及扶持政策，但是考虑到我市散户多，分布广，治理难度大等因素，于是我市畜禽粪污资源化利用领导小组办公室于2019年出台了一个指导性建议方案，该方案也体现了我市对粪污资源化利用工作的重视程度，也希望散户治理问题可以早日得到有效的解决。我局会定期对各县区进行督导检查，对养殖户做好相应的技术指导工作，认真履职尽责，增强养殖户的环保意识，减少畜禽粪污乱排乱放现象的发生。2、以散养密集区为重点，按照舍饲禁牧、集中养殖、集中处置原则，规划集中养殖区，配套集中粪污综合利用设施，提高污染防治水平。对密集区以外的散养户，纳入日常监督管理，规范其清洁养殖行为，粪便及时清理，污水集中收集；通过堆沤发酵还田利用，杜绝粪便随意堆放，污水外流，臭味扰民事件的发生。大力发展种养循环农业，推广灵活多样的种养结合及粪污利用模式，努力推进规模下养殖场户粪污资源化利用工作。3、滦平县：①按照环评要求在猪场内建设雨污分流设施。②在牛场内建设储粪池，硬化地面；引灌渠方向建设围墙，并进行水泥硬化，防止污水进行引灌渠。③加强日常业务指导，保持日常环境卫生；加强生态环保宣传工作，督促养殖户增强环保意识。4、加大对平泉市七沟镇上平房村10组小平台养殖户的技术指导力度，提高养殖户对环境保护的意识，保证养殖粪便日产日清。 |
| 整改完成情况 | 散养密集区全部完成有效治理。对密集区以外的散养户，也纳入日常监督管理，规范其清洁养殖行为，粪便及时清理，污水集中收集；通过堆沤发酵还田利用，杜绝粪便随意堆放，污水外流，臭味扰民事件的发生，周边环境得到有效改善。滦平县：①按照环评要求在猪场内建设雨污分流设施。②在牛场内建设储粪池，硬化地面；引灌渠方向建设围墙，并进行水泥硬化，防止污水进行引灌渠。③加强日常业务指导，保持日常环境卫生；加强生态环保宣传工作，督促养殖户增强环保意识。加大对平泉市七沟镇上平房村10组小平台养殖户的技术指导力度，提高养殖户对环境保护的意识，保证养殖粪便日产日清。 |
| 整改结论 | 已完成整改 |
| 县（市、区政府）主要领导（签字） |  |

农业农村局关于省第二轮生态环境保护督察反馈意见（21问题）销号确认表

填报单位（盖章）：                        时间： 2021年 11月 24日

| 整改问题 | 规模以下养殖户环境污染监管乏力。承德市现有规模以下养殖场及散户16971个。《承德市规模以下畜禽养殖场及散户粪污资源化利用工作方案》要求，2020年完成50%的规模以下畜禽养殖场及散户粪污治理设施建设。督察抽查的规模以下畜禽养殖场及散户均未配建粪污处理设施。特别是滦平县张百湾镇周营子村天源养殖专业合作社，选址位于滦河引灌渠北侧，肉牛养殖场地紧邻滦河引灌渠，粪便无清理措施，污染滦河水质隐患大；平泉市七沟镇上平房村10组小平台养殖户朴雨昌在河套边养牛，牛粪堆积在牛舍外的围栏旁边，存在污染东山咀河的隐患。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改目标 | 1、畜禽粪便全部得到有效处置，并长期坚持。2、滦平县张百湾镇周营子村天源养殖专业合作社严格落实各项污染防治措施，严防污染滦河水质。 |  |  |
| 整改措施 | 1、由于中央和省对粪污资源化利用工作的安排只针对规模以上养殖场，并没涉规模以下养殖场及散户方面，也没出台过相应的政策，另外对于散养户治理也没有相应的法律依据支持，导致散养户的整治工作很难进行。由于散养户分布广泛，粪污很难做到集中处理，并没有相应的法律依据支持，导致散养户的整治工作很难进行。虽然中央和省对规模以下养殖场和散户没有出台过相应的工作方案及扶持政策，但是考虑到我市散户多，分布广，治理难度大等因素，于是我市畜禽粪污资源化利用领导小组办公室于2019年出台了一个指导性建议方案，该方案也体现了我市对粪污资源化利用工作的重视程度，也希望散户治理问题可以早日得到有效的解决。我局会定期对各县区进行督导检查，对养殖户做好相应的技术指导工作，认真履职尽责，增强养殖户的环保意识，减少畜禽粪污乱排乱放现象的发生。2、以散养密集区为重点，按照舍饲禁牧、集中养殖、集中处置原则，规划集中养殖区，配套集中粪污综合利用设施，提高污染防治水平。对密集区以外的散养户，纳入日常监督管理，规范其清洁养殖行为，粪便及时清理，污水集中收集；通过堆沤发酵还田利用，杜绝粪便随意堆放，污水外流，臭味扰民事件的发生。大力发展种养循环农业，推广灵活多样的种养结合及粪污利用模式，努力推进规模下养殖场户粪污资源化利用工作。3、滦平县：①按照环评要求在猪场内建设雨污分流设施。②在牛场内建设储粪池，硬化地面；引灌渠方向建设围墙，并进行水泥硬化，防止污水进行引灌渠。③加强日常业务指导，保持日常环境卫生；加强生态环保宣传工作，督促养殖户增强环保意识。4、加大对平泉市七沟镇上平房村10组小平台养殖户的技术指导力度，提高养殖户对环境保护的意识，保证养殖粪便日产日清。 |  |  |
| 整改完成情况 | 散养密集区全部完成有效治理。对密集区以外的散养户，也纳入日常监督管理，规范其清洁养殖行为，粪便及时清理，污水集中收集；通过堆沤发酵还田利用，杜绝粪便随意堆放，污水外流，臭味扰民事件的发生，周边环境得到有效改善。滦平县：①按照环评要求在猪场内建设雨污分流设施。②在牛场内建设储粪池，硬化地面；引灌渠方向建设围墙，并进行水泥硬化，防止污水进行引灌渠。③加强日常业务指导，保持日常环境卫生；加强生态环保宣传工作，督促养殖户增强环保意识。加大对平泉市七沟镇上平房村10组小平台养殖户的技术指导力度，提高养殖户对环境保护的意识，保证养殖粪便日产日清。 |  |  |
| 整改结论 | 已完成整改 |  |  |
| 县（市、区政府）主要领导（签字） |  | 牵头（督导）市直部门主要领导（签字） |  |
| 市政府主管领导（签字） |  |  |  |